## Slide 1
プロジェクト体制図（記入例：Webサイト制作の案件・架空）
顧客側
自社側
責任者
広報部長 木村様
窓口（主任担当者）
広報部 佐藤様
サーバー・メールの担当
情報システム部
責任者
制作部長 中村
窓口
ディレクター 田中（代理: 中村）
デザイン
山田
実装
鈴木
先方社内の依頼
作業の指示
判断・承認の話
日常の連絡・依頼
顧客から自社の作業者へ直接の線は引かない（依頼は窓口へ、作業の指示は自社から）。体制が変わったら版と日付を更新する。

## Slide 2
役割の表（記入例）
側 | 役割 | 氏名 | 決めること | 窓口 | 関わり方
顧客 | 責任者 | 広報部長 木村様 | サイト構成・デザインの最終承認、範囲の変更、検収 | — | 承認のときと月1回の報告会
顧客 | 窓口（主任担当者） | 広報部 佐藤様 | 原稿・写真の取りまとめ、日常の確認 | ○ | 週1回の定例
顧客 | サーバー・メールの担当 | 情報システム部 | サーバーの用意、メールの設定 | — | 必要なときだけ（佐藤様経由で依頼）
自社 | 責任者 | 制作部長 中村 | 見積もりと範囲の変更の判断、体制の変更 | — | 月1回の報告会
自社 | 窓口（ディレクター） | 田中 | 進行と日程、議事録、作業の割り振り | ○（代理: 中村） | 週1回の定例
自社 | デザイン | 山田 | デザイン案の作成 | — | 田中経由で依頼を受ける
自社 | 実装 | 鈴木 | ページの組み込み、フォーム、公開作業 | — | 田中経由で依頼を受ける

## Slide 3
プロジェクト体制図（空のテンプレート）
顧客側
自社側
責任者
（氏名・肩書き）
窓口（主任担当者）
（氏名・部署）
（役割）
（氏名・部署）
責任者
（氏名・肩書き）
窓口
（氏名）（代理: ）
（役割）
（氏名）
（役割）
（氏名）
先方社内の依頼
作業の指示
判断・承認の話
日常の連絡・依頼
顧客から自社の作業者へ直接の線は引かない（依頼は窓口へ、作業の指示は自社から）。体制が変わったら版と日付を更新する。

## Slide 4
役割の表（空のテンプレート） 版： 更新日：
側 | 役割 | 氏名 | 決めること | 窓口 | 関わり方
顧客 | 責任者 |  |  | — | 
顧客 | 窓口（主任担当者） |  |  | ○ | 
自社 | 責任者 |  |  | — | 
自社 | 窓口 |  |  | ○（代理: ） | 
自社 |  |  |  | — | 
記入例は Terasu 編集部が作成した架空の案件です。解説: https://terasu.koromo.io/blog/project-taiseizu-template